Ejemplo 1 — Lista de deseos (Wishlist) en un e-commerce

❌ Historia grande (rechazar): "Como usuario, quiero poder guardar productos en una lista de deseos y verla en cualquier momento."

✅ División correcta:

- Ticket 1: Crear endpoint POST /wishlist y tabla/modelo en backend, con feature flag wishlist_enabled apagado. Sin UI todavía.

- Ticket 2: Agregar botón "❤ Guardar" en la tarjeta de producto, visible solo al 10% de usuarios vía toggle, que llama al endpoint ya desplegado.

- Ticket 3: Crear la vista "Mi lista de deseos" completa y subir el toggle al 100%.

Ejemplo 2 — Sistema de comentarios en un blog

❌ Historia grande (rechazar): "Como lector, quiero poder comentar en los artículos y responder a otros comentarios."

✅ División correcta:

- Ticket 1: Modelo de datos Comment + endpoint POST /articles/{id}/comments (solo guardar, sin mostrar), detrás de comments_enabled = false.

- Ticket 2: Mostrar comentarios existentes (solo lectura) en la página del artículo, flag al 10%.

- Ticket 3: Agregar formulario para comentar y respuestas anidadas, flag al 100%.

Ejemplo 3 — Modo oscuro (Dark Mode) en un dashboard

❌ Historia grande (rechazar): "Como usuario, quiero poder cambiar entre modo claro y oscuro en toda la aplicación, y que se recuerde mi preferencia."

✅ División correcta:

- Ticket 1: Definir variables CSS/tema oscuro y lógica de cambio de clase en el HTML raíz, detrás de un flag dark_mode_enabled apagado (nadie lo ve aún).

- Ticket 2: Agregar el botón toggle visible solo al 10% de usuarios, sin persistencia todavía.

- Ticket 3: Guardar la preferencia (localStorage o backend) y subir el flag al 100%.

Ejemplo 4 — Etiquetas (Tags) en un gestor de tareas

❌ Historia grande (rechazar): "Como usuario, quiero poder crear etiquetas de color, asignarlas a tareas y filtrar mi tablero por etiqueta."

✅ División correcta:

- Ticket 1: Modelo Tag + endpoint CRUD de etiquetas, flag tags_enabled apagado.

- Ticket 2: Permitir asignar una etiqueta existente a una tarea desde la UI, flag al 10%.

- Ticket 3: Agregar filtro del tablero por etiqueta y creación de etiquetas desde la UI, flag al 100%.

Ejemplo 5 — Operación de multiplicación (extensión directa de tu propio repo bd)

❌ Historia grande (rechazar): "Como usuario, quiero que la calculadora soporte multiplicación y división con validación de errores (ej. división por cero)."

✅ División correcta:

- Ticket 1: Agregar método multiplicacion() a Calculator en main.py con su test en tests.py, sin exponer en frontend.

- Ticket 2: Exponer multiplicación en index.html/script.js detrás de un toggle al 10%.

- Ticket 3: Agregar division() con manejo de error por cero, completar la UI, y subir el flag al 100%.